软件工程课程设计

项目立项报告

EvoResearch：基于 DeepSeek Harness 的

AI 自主实验与自进化知识库插件

项目类型：平台插件开发（DeepSeek Harness 插件）

项目周期：10 周（第 1 周：2026 年 10 月 25 日 — 11 月 1 日）

团队成员：张嘉荣、胡语晨、邓玲、马雨瑶

报告日期：2026 年 10 月

目  录

一、项目基本信息、选题来源与意义	3

二、需求与价值	4

三、方案现状	6

四、范围与功能	7

五、已有条件与资源	9

六、计划与分工	10

一、项目基本信息、选题来源与意义

1.1 项目基本信息

| 项目要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | EvoResearch —— 基于 DeepSeek Harness 的 AI 自主实验与自进化知识库插件 |
| 依托平台 | DeepSeek Harness（DSH），DeepSeek 于 2026 年 8 月以 MIT 协议开源的 AI Agent 运行框架，核心理念为“一切皆插件” |
| 交付形态 | 一个可通过 DSH 插件机制安装运行的完整插件，包含前端交互界面、后端服务逻辑与本地数据库 |
| 开发周期 | 10 周，第 1 周为 2026 年 10 月 25 日至 11 月 1 日 |

1.2 选题来源

选题来自团队在真实科研学习场景中的切身体会。阅读论文、做实验、整理结论是一个循环往复的过程：每读一批文献，都要手动做笔记；每做一轮实验，结论散落在聊天记录和文件中，下次再研究相近问题时又得从头翻起。现有工具各管一段——文献管理软件只管存，笔记软件只管记，AI 对话只管答——“读过的东西”无法沉淀下来反哺“正在做的事”。

与此同时，DeepSeek Harness（DSH）作为 DeepSeek 官方开源的 Agent 运行框架，把模型、工具调用、会话管理、插件机制统一在一个运行时里，天然适合作为“让 AI 自主干活”的底座。但 DSH 本身是一个通用框架，面向科研场景的“自主实验 + 知识沉淀”能力仍是空白。因此我们选择以 DSH 插件的形式实现本系统：既站在成熟 Agent 运行时的肩膀上，又把功能深度绑定 DSH 的会话、工具与插件机制。

1.3 选题意义

第一，工程意义。本项目是一次完整的“在真实开源生态上做插件开发”的实践：需要读 DSH 源码与插件规范、设计前后端与数据库、处理版本兼容性，覆盖了软件工程课程要求的全部环节，且成果可真实安装使用，而非玩具 Demo。

第二，应用意义。系统把“AI 自主实验循环”与“自进化知识库”连成闭环：Agent 每完成一轮实验，自动生成的报告会回流到知识库，成为后续检索与对话的语料；知识库越用越厚，后续实验和问答的质量随之提高。这一闭环正是当前通用 AI 工具所缺失的。

第三，学习意义。项目涉及检索增强生成（RAG）、向量检索、知识图谱、Agent 循环控制、数据可视化等当前业界主流技术点，团队成员可在十周周期内得到全栈与 AI 工程的双重锻炼。

二、需求与价值

2.1 目标用户与痛点

目标用户为三类：一是高校研究生与高年级本科生，需要持续阅读文献并开展实验；二是初级科研人员，需要在已有工作基础上迭代研究；三是使用 DSH 的开发者中对“AI 自主科研”有兴趣的群体。他们的共性痛点如下。

| 编号 | 痛点 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 文献看完就忘，难以复用 | 读过的论文散落在各处，写综述或设计实验时凭记忆翻找，效率低且容易遗漏 |
| P2 | 文献之间缺乏关联视图 | 哪些论文方法相近、结论互相支持或矛盾，只能靠人脑维护，难以形成整体认识 |
| P3 | 实验过程不可见、不可复现 | 用 AI 辅助实验时，中间步骤、参数、工具调用过程是黑盒，出了问题无从排查 |
| P4 | 实验结论无法沉淀 | 每轮实验的报告留在聊天记录里，下一轮相关实验无法自动利用这些已有结论 |
| P5 | AI 回答缺乏私有语料支撑 | 通用大模型对话基于公开语料，无法引用用户自己读过的论文和做过的实验 |

2.2 真实需求及依据

需求不是凭空设想的，依据来自三个方面。其一，团队自身的科研学习经历：四名成员均在课程与课题中反复遇到上述痛点，尤其 P1、P4 每学期都会实际发生。其二，同类工具的流行反证了需求的真实性与规模：文献管理（Zotero）、笔记双链（Obsidian）、自动做实验（AIDE、AI-Scientist 等自动科研 Agent）各自积累了大量用户，说明“文献管理”“知识关联”“AI 自主研究”三个需求都被独立验证过，但尚无工具把三者打通。其三，DSH 社区已出现团队管理、可视化配置等效率类插件并获得关注，说明 DSH 用户群体对“在 DSH 内完成更完整的真实工作流”存在明确期待。

2.3 项目价值

对用户：把“读文献—做实验—写结论—再利用结论”串成一条自动流转的流水线。用户勾选论文即可得到结构化摘要基线；发起研究任务后，Agent 在实验循环中自动检索知识库；实验报告自动回流，知识库随使用持续进化；日常对话可直接引用库中论文与既有结论，回答有据可查、来源可溯。

对 DSH 生态：本项目是 DSH 插件机制在“科研工作流”方向的一次完整落地，验证了 DSH“一切皆插件”架构承载复杂业务系统的能力，可为社区提供参考实现。

对团队：覆盖软件工程全流程训练（需求分析、架构设计、迭代开发、测试、文档与答辩），并积累 AI Agent 工程化经验。

三、方案现状

3.1 已有方案

| 类别 | 代表工具 | 能做什么 |
| --- | --- | --- |
| 文献管理 | Zotero、EndNote | 论文的收集、标注、引用格式管理 |
| 知识笔记 | Obsidian、Notion | 双链笔记、人工构建知识关联 |
| 通用 RAG 问答 | 各类知识库问答产品 | 上传文档后基于文档内容的问答 |
| 自动科研 Agent | Sakana AI 的 AI-Scientist 系列、Weco 的 AIDE、Agent Laboratory | 给定任务后自动设计并执行机器学习实验、以树搜索迭代改进代码、生成论文或报告 |
| Agent 框架 | DeepSeek Harness 等 | 模型调度、工具调用、会话管理、插件扩展 |

3.2 现有方案的不足

上述工具在各自领域内是成熟的，但面向“AI 自主科研”这一完整场景，存在四点结构性不足。第一，链路断裂：文献管理、实验执行、结论沉淀分别由不同工具承担，数据不互通，知识无法在流程中自动流动。第二，实验黑盒：自动科研 Agent 只交付最终的报告或论文，中间的检索、推理、验证过程既不可视也不可干预。第三，知识库是静态的：多数 RAG 系统把知识库当作一次性灌入的语料，缺少“实验结论回流、知识随使用增长”的自进化机制。第四，与 AI 对话脱节：知识库问答和日常 AI 对话是两个产品，用户无法在与大模型对话时自然地引用自己沉淀的知识。

自动科研 Agent 需要单独说明，因为它与本项目最接近。AI-Scientist 系列与 AIDE 已经用真实代码验证了“Agent 自主做机器学习实验”的可行性：AIDE 把每次实验建模为解空间树中的节点，按“起草—调试—改进”三种操作迭代，在 OpenAI 的 MLE-bench 基准上取得领先成绩；AI-Scientist-v2 在此基础上加了分阶段管线与多种子复现节点；2026 年 10 月发布的 AI-Scientist-v3 进一步升级为多 Agent 并行编排整个研究循环，并以 Apache-2.0 协议开源。但它们与本项目的定位有本质区别：它们是面向“产出一篇论文”的命令行研究管线，跑完即结束，不维护用户的私有知识库，实验结论无法回流复用；测试集的使用依赖使用者自觉，缺乏系统级的数据纪律；过程以程序日志为主，对普通用户不可视；且与日常 AI 对话完全脱节。换句话说，它们证明了“循环可行”，但没有解决“沉淀与复用”。

3.3 待开发潜力

DSH 恰好提供了补上这些短板的底座：其插件机制允许我们把知识库、实验循环、可视化界面都做成一个统一插件；其会话与工具机制让“实验报告回流知识库”“对话时引用知识库”可以复用同一套数据层而无需额外打通。在技术上，AIDE 与 AI-Scientist 的论文与代码均已公开，其树搜索、节点状态管理、多种子复现等机制为我们提供了经过验证的设计参照，我们在此基础上做轻量化实现并补上知识库闭环、测试集纪律与过程可视化，工程风险可控。

四、范围与功能

4.1 系统总体结构

系统作为 DSH 插件运行，整体分为四个相互独立的子系统：知识库子系统（文献导入、摘要、索引）、自主实验子系统（任务定义、Agent 实验循环、SSH 远程算力接入）、界面与可视化子系统（知识库管理界面、实验流程与数据图表）、产出与关联子系统（实验报告生成与回流、文献图谱、知识库引用问答）。实验在用户自备的 GPU 机器上通过 SSH 远程执行；实验报告生成后自动回流知识库，构成自进化闭环。

4.2 功能点清单（共 12 项）

| 编号 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 论文导入与解析 | 支持上传 PDF 论文，自动解析标题、作者、摘要、年份等元数据，入库管理 |
| F2 | 论文自动摘要 | 对勾选论文调用大模型生成结构化摘要与关键要点（方法、数据、结论），作为该论文在知识库中的基线条目 |
| F3 | 知识库语义检索 | 对论文摘要与要点建立向量索引，支持按语义相似度检索相关内容 |
| F4 | 知识库管理界面 | 提供文献与报告条目的浏览、搜索、勾选、编辑、删除等管理操作 |
| F5 | 研究任务定义 | 面向机器学习与人工智能领域：用户以结构化表单直接填写实验任务，字段包括假设、模型方案、数据集与划分方式、训练配置、评价指标与达标阈值、最大实验轮数；阈值可由用户自行设定，系统基于基线实验结果给出建议值；多种子确认为可选项，用户自行决定是否开启 |
| F6 | Agent 自主实验循环 | Agent 按“检索知识库 → 制定步骤 → 下发远程执行 → 记录结果 → 反思调整”的循环自主推进实验，领域限定为机器学习与人工智能。借鉴 AIDE 与 AI-Scientist 的公开设计：执行失败的方案进入调试分支，达到调试上限后放弃该路径。内置测试集纪律：数据划分完成后测试集即对 Agent 隐藏，循环内只使用训练集与验证集迭代，达到阈值的候选方案先集中登记，最后一次性在测试集上认证。开启多种子确认时，候选方案以多个随机种子重复运行，取均值与方差后再与阈值比较 |
| F7 | SSH 算力接入与远程执行 | 连接用户自备的 GPU 服务器：连接配置与凭证管理、远程环境自检（显卡、驱动、深度学习框架）、训练与评测脚本下发、日志与结果回传；凭证加密存储 |
| F8 | 实验过程可视化 | 以时间线与流程图形式实时展示实验的每一步（检索了什么、在远程机器执行了什么命令、得到什么结果），过程可追溯 |
| F9 | 实验数据可视化 | 对实验产出的数值结果（训练损失、精度等指标曲线）自动生成图表与看板，支持多轮实验结果对比 |
| F10 | 实验报告自动生成与回流 | 每轮实验结束后自动汇总假设、配置、过程、数据与结论，生成结构化实验报告；报告自动写入知识库并建立索引，作为后续实验检索与对话问答的语料，实现知识库自进化 |
| F11 | 文献知识图谱 | 基于论文间的主题相似与引用关系自动构建图谱，提供可视化浏览，把看过的文献连成网络 |
| F12 | 知识库增强对话 | 与 DSH 大模型对话时可选择引用知识库内容，回答附带来源标注，可追溯到具体论文或实验报告 |

4.3 范围边界

本项目聚焦于“文献驱动的自主实验与知识沉淀”，并明确以下边界。第一，领域边界：自主实验限定在机器学习与人工智能领域（模型训练、微调、评测等可在计算设备上自动执行的任务），不扩展到湿实验或物理实验。第二，算力边界：本项目不提供算力，GPU 服务器由用户自备，系统仅通过 SSH 接入并按用户授权下发任务，不做算力调度平台。第三，功能边界：不包含论文全文翻译、多人协作与权限体系。

五、已有条件与资源

平台与生态：DSH 以 MIT 协议开源，源码、插件机制与官方文档完整可用，社区已有若干第三方插件可作为工程参考；npm 包 @deepseek-ai/dsh 可直接安装运行，无需申请授权。

模型资源：DeepSeek 开放平台提供稳定的 API，且 DSH 支持切换兼容 OpenAI 协议的第三方模型服务， Embedding 与对话模型均有低成本的获取渠道。

算力资源：开发与联调阶段使用团队成员自有的 GPU 服务器及云服务商按量实例（费用自担），与本项目“算力用户自备”的产品定位一致。

数据资源： arXiv 等开放获取平台提供可合法下载的论文 PDF 与元数据 API，可用于开发期测试与演示；机器学习实验采用 MNIST、CIFAR-10 等公开数据集与小型开源模型，保证十周内可完整跑通。

设计参照：AIDE（WecoAI/aideml）、AI-Scientist（SakanaAI）等自动科研系统的论文与代码均已公开，可作为实验循环设计的直接参照。其中 AI-Scientist-v1/v2 采用自定义许可，我们仅参考其公开的机制设计并自行实现，不直接引入其代码，避免许可冲突。

六、计划与分工

6.1 生命周期模型选择及理由

本项目采用增量迭代模型：以一周为一个迭代周期，每周交付一个可运行、可演示的增量版本，功能按“知识库基础 → 实验循环 → 可视化 → 对话增强”的顺序分批纳入。

选择理由有三。第一，DSH 处于快速迭代期，接口存在破坏性变更风险，增量迭代让我们每周都能在真实环境验证兼容性，问题暴露早、修复成本低，而瀑布模型要到集成阶段才会集中爆发。第二，Agent 实验循环、知识库回流等核心机制的效果难以纸面预判，需要尽早做出最小可用版本（MVP）实际跑通后再逐步增强，这正符合增量模型“先骨架、后血肉”的思路。第三，课程设计周期仅十周，每周一次可演示增量与课程的过程考核节奏天然对齐，进度可控、风险分散。

6.2 项目里程碑

| 里程碑 | 达成标准 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| M1 立项与设计定稿 | 立项报告、需求规格、架构与数据库设计、子系统接口契约评审通过 | 第 2 周末 |
| M2 知识库 MVP | 论文导入、自动摘要、语义检索可用（F1–F3） | 第 4 周末 |
| M3 实验闭环打通 | 任务定义、实验循环、SSH 远程执行、报告生成与回流可用（F5–F7、F10） | 第 7 周末 |
| M4 全部功能完成 | 管理界面、可视化与关联对话完成（F4、F8、F9、F11、F12），集成联调通过 | 第 8 周末 |
| M5 测试与交付 | 系统测试通过，用户文档与课程文档齐备，插件可一键安装 | 第 10 周末 |

6.3 时间表（10 周）

| 周次 | 主要工作 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 选题调研与立项：精读 DSH 插件机制与自动科研 Agent 公开设计，撰写并定稿立项报告 | 立项报告 |
| 第 2 周 | 面向对象的需求分析（用例建模与领域类建模）；接口设计并冻结四个子系统间的接口契约；数据库设计；搭建插件骨架；开发环境与 CI 就绪 | 需求规格说明书、接口契约文档、数据库表结构、可安装运行的空插件 |
| 第 3 周 | 四线并行开发：A 开发 F1、F2（论文导入、自动摘要）；B 开发 F7 前半（SSH 连接与环境自检）；C 完成可视化组件选型与界面脚手架；D 开发 F12 前半（对话界面与 DSH 会话对接） | 四条子系统开发线并行启动 |
| 第 4 周 | A 开发 F3、F4（语义检索、管理界面）；B 完成 F7（脚本下发与日志回传）；C 基于 A 的数据接口开发管理界面；D 完成 F12；第 4 周末 M2 评审 | 知识库 MVP；SSH 远程执行可用 |
| 第 5 周 | B 开发 F5（任务定义表单）；C 开发 F8（过程可视化，以模拟数据先行）；D 开发 F11（文献图谱）；A 负责联调支援 | 各子系统界面链路成形 |
| 第 6 周 | B 开发 F6（Agent 实验循环）；C 开发 F9（数据可视化）；D 开发 F10 前半（报告生成） | 实验循环在远程机器上完整跑通 |
| 第 7 周 | B 完成 F6 联调；D 完成 F10（报告回流知识库）；第 7 周末 M3 评审 | 自进化闭环打通 |
| 第 8 周 | 全员集成联调，打通四条子系统的真实数据流；第 8 周末 M4 评审 | 全部 12 项功能完成 |
| 第 9 周 | 系统测试（功能、接口、兼容性、异常场景）；缺陷修复 | 测试报告、稳定版插件 |
| 第 10 周 | 用户手册与课程文档；演示与答辩准备；复盘 | 交付包与答辩材料 |

6.4 分工（按子系统解耦、全栈负责）

分工遵循三条原则。其一，按子系统划分、尽量解耦：四人各负责一个子系统，子系统之间只通过第 2 周冻结的接口契约（REST API 与数据表约定）通信，各子系统可独立开发、独立测试，任何一人的延期不会阻塞其他人的开发。其二，全栈负责：每名成员对自己子系统内功能点的前端界面、后端逻辑与数据库设计负全责。其三，工作量均等：每人 3 个功能点，难度按“一难两中”搭配。

| 成员 | 负责子系统与功能点 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 张嘉荣 | 知识库子系统：F1 论文导入与解析、F2 论文自动摘要、F3 知识库语义检索 | 三个功能的前后端与数据库；兼管代码集成与版本发布 |
| 成员 B | 自主实验子系统：F5 研究任务定义、F6 Agent 自主实验循环、F7 SSH 算力接入与远程执行 | 三个功能的前后端与数据库，含 SSH 远程执行与 DSH 会话机制的对接 |
| 成员 C | 界面与可视化子系统：F4 知识库管理界面、F8 实验过程可视化、F9 实验数据可视化 | 三个功能的前后端与数据库，含图表组件选型 |
| 成员 D | 产出与关联子系统：F10 实验报告自动生成与回流、F11 文献知识图谱、F12 知识库增强对话 | 三个功能的前后端与数据库，含图谱可视化与回流链路 |

协作约定：统一接口契约先行（第 2 周冻结模块间 API），每周一次例会同步进度并演示增量，所有代码经 Pull Request 评审后合并。

6.5 风险及预案

| 风险 | 影响与可能性 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| DSH 快速迭代导致插件接口变更 | 高影响、高可能：预览期存在破坏性升级 | 锁定一个 DSH 基线版本开发；每周例会检查上游变更日志；插件声明兼容版本区间 |
| 大模型 API 费用或限流 | 中影响、中可能：实验循环消耗 Token 较多 | 实验循环设置最大轮数与 Token 预算上限；开发期使用小模型与缓存回放调试 |
| PDF 解析质量不稳定 | 中影响、中可能：部分论文排版复杂 | 解析失败时降级为纯文本提取并提示用户手动补全元数据；准备标准测试论文集 |
| SSH 远程执行的安全与环境风险 | 高影响、中可能：凭证泄露、用户机器环境千差万别、误操作损坏远程环境 | 凭证加密存储、仅保存密钥不落明文；连接后先做环境自检再下发任务；危险命令黑名单与用户审批；任务在独立工作目录内执行 |
| Agent 实验循环失控或死循环 | 高影响、低可能 | 强制轮数上限、人工暂停/接管入口、关键操作需用户审批 |
| 进度延期 | 中影响、中可能 | 功能按优先级排序（F1–F3、F5–F7、F10 为核心，F11 图谱为增强项），必要时裁剪增强项保核心闭环 |
| 成员全栈开发学习成本 | 低影响、中可能 | 第 2 周统一技术培训与脚手架模板；结对攻关；例会暴露阻塞点后组内调度支援 |